附  件

| 2018年高新区省市重点项目分包目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分包市领导 | 项目性质 | 项目名称 | 起止年限 | 总投资 | 2018年建设目标 |  | 责任领导 | 责任单位 | 责任人 |
|  |  |  |  |  |  | 年度投资目标 | 前期工作或 形象进度目标 |  |  |  |
| 1 | 薄学斌 薄学斌 | 省重点 | 河南新飞投资有限公司新乡市大数据产业园项目 | 2017.4-2021.8 | 164702 | 25000 | 完成11#、12#、13#楼的装饰工程；14#楼装饰工程完成90% | 郭培山 | 人力资源部 | 张贺星 |
| 2 |  |  | 新乡高新资产投资有限公司新乡过滤产业园项目 | 2018.3-2021.6 | 100000 | 15000 | 完成3栋厂房主体建设 | 赵文良 | 高新投 | 张兰梅 |
| 3 |  | 市重点 市重点 | 华兰生物工程股份有限公司血液制品车间及配套设施建设项目 | 2017.1-2019.6 | 13000 | 3900 | 完成部分仪器设备安装及调试 | 郭培山 | 经济发展局 | 杨修广 |
| 4 |  |  | 河南天翔新能源专用车有限公司电动车零部件及纯电动环卫清扫车研发、生产及技术服务项目 | 2016.8-2019.12 | 60000 | 12000 | 1#厂房主体完工并投入试用 | 赵文良 | 行政服务中心 | 牛 昆 |
| 5 |  |  | 河南东鼎实业有限公司锂电池包装用铝塑软包装膜生产项目 | 2016.6-2019.12 | 62680 | 12000 | 配套工程土建60% | 耿建功 | 纪工委 | 朱芳龙 |
| 6 |  |  | 河南正大航空科技股份有限公司无人机生产基地建设 | 2018.8-2021.12 | 50000 | 7800 | 1号、2号厂房主体完工 | 郭培山 | 办公室 | 柴 森 |
| 7 |  |  | 新乡市德源石化装备有限公司滤材暨净化设备项目 | 2016.10-2018.12 | 16000 | 4500 | 竣工投产 | 张 玓 | 服务业促进局 | 石 应 |
| 8 |  |  | 新乡艾迪威汽车科技有限公司高端循环球式动力转向器出口项目 | 2016.9-2019.6 | 33600 | 10000 | 厂房投入使用，部分设备调试 | 刘培章 | 人大 | 李勤民 |
| 9 |  |  | 河南源正特种气体有限公司气体生产及设备制造项目 | 2016.9-2019.4 | 23000 | 7000 | 综合楼、办公楼内部装修40% | 李国建 | 国土规划建设管理局 | 申兵伦 |
| 10 |  |  | 河南长荣线业有限公司PET包装封口材料项目 | 2017.6-2019.12 | 15500 | 4650 | 办公楼主体施工60% | 王振海 | 综合监管和 执法局 | 朱 涛 |
| 11 |  |  | 新乡高新电子商务产业园发展有限公司电子商务产业园项目 | 2017.3-2019.12 | 50000 | 12000 | 三栋楼主体施工至十六层 | 张西安 | 人大 | 李勤民 |
| 12 |  |  | 河南邦尼生物工程有限公司足部健康用品研发中心及电子商务运营中心项目 | 2017.7-2019.9 | 5000 | 1500 | 2#厂房进行内部装修，订购部分设备 | 李国建 | 科学技术局 | 侯世鑫 |
| 13 |  |  | 新乡市明德新浦置业有限公司金域蓝湾项目 | 2017.5-2020.12 | 50000 | 15000 | 二期工程主体完工并封顶 | 齐振田 | 办公室 | 王 绣 |
| 14 |  |  | 高新区科技企业加速器二期 | 2017.7-2021.12 | 27000 | 7000 | 进行办公楼主体施工 | 李国建 | 科学技术局 | 侯世鑫 |
| 15 |  |  | 新乡高新区南湖公园景观工程项目 | 2018.7-2019.12 | 9211 | 2000 | 进行基础设施建设20% | 李广富 | 国土规划建设管理局 | 李 伟 |
| 16 |  |  | 新乡高新区107国道以东市政工程建设项目 | 2018.7-2020.12 | 45000 | 5000 | 基础施工30% | 李广富 | 国土规划建设管理局 | 耿红伟 |
| 17 |  |  | 河南高远公路养护设备股份有限公司公租房项目 | 2018.4-2019.12 | 12000 | 3000 | 主体施工20% | 王振海 | 国土规划建设管理局 | 申兵伦 |
| 18 |  |  | 新乡高新区振中街小学项目 | 2018.1-2019.6 | 5000 | 3500 | 内部装修80% | 赵文良 | 社会事务局 | 徐善胜 |

新乡高新区管委会办公室                 2018年4月8日印发